# C:\Users\Jerry\Desktop\virtualni popotnik.jpg­­wDNEVNIK TVEGANJ

Virtualni popotnik

Člani:

Grega Vrbančič

Jernej Gruber

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projekt:  Virtualni popotnik | Identifikator:  VP-DT0001 | Datum indetifikacije: 01.04.2015 |
| Avtor: Grega Vrbančič | **Lastnik:**  Vodja projekta | **Datum zadnjih popravkov:** 02.04.2015 |

**Opis:** Dobavitelji ne izpolnjujejo pogodbenih obveznosti in v predvidenem roku ne morejo dobaviti zadostne predvidene količine strojne opreme (brezpilotna zračna plovila, senzorji,…)

**Kategorija tveganja:** Strateško tveganje

**Vpliv:** Modifikacije brezpilotnih zračnih plovil ne morejo potekati po predvidenem planu, pravtako so moteni tudi ostali razvojni procesi, ki so odvisni od strojne opreme.

**Verjetnost:** Srednje

**Obvladovanje tveganja:** Pridobimo kontakte in ponudbe konkurečnih dobaviteljev in v primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti prvotno izbranih dobaviteljev z njimi prekinemo pogodbe ter sklenemo pogodbe z konkurečnimi.

**Status:** Obvladljivo

# DNEVNIK TVEGANJ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projekt:  Virtualni popotnik | Identifikator:  VP-DT0002 | Datum indetifikacije: 31.03.2015 |
| Avtor: Jernej Gruber | **Lastnik:**  Nadzorni svet projekta | **Datum zadnjih popravkov:** |

**Opis:** Možnost, da Evropska unija sprejme direktivo, ki zaostruje zakon o zbiranju osebnih podatkov, pod katere se smatra tudi snemanje gorskih poti in s morebitnih planincev oziroma ostalih ljudi v gorah. Kar pomeni, da bi takšna direktiva neposredno vplivala na legalnost naših produktov.

**Kategorija tveganja:** Pravno tveganje

**Vpliv:** Razvoj vseh produktov bi bilo potrebno zaustaviti vsaj začasno, dokler ne bi našli alternativnega načina zajemanja okolice ali sleknili kompromisa.

**Verjetnost:** Nizka

**Obvladovanje tveganja:** Ni v naši pristojnosti

**Status:** Nespremenjeno